RCam Gerber 编辑器
下一阶段开发指导与验收文档

S0-C 收口 → S1 无界面编辑闭环

适用平台：Windows x64 / macOS Apple Silicon
技术栈：Rust + egui/eframe + wgpu + MakerPnP Gerber 解析相关库

阶段结论：可以继续开发，但先完成 S0-C 的真实文件范围冻结和 Windows 原生基线；完成退出门禁后，正式进入 S1，优先实现“打开 → 查询 → 编辑 → 导出 → 重开验证”的无界面闭环。

文档用途：本文件用于指导下一轮 Codex 开发，并作为 S0-C 退出和 S1 首阶段验收依据。它不替代 V1.1 总体验收规范。

# 1. 当前状态与阶段判断

当前源码已经完成一轮 S0-B 修补，原有架构可以继续使用，无需推倒重来。已知基础缺陷大部分已经修复，自动化服务边界也保持了与 GUI 解耦的方向。

已修复：裸 D03* 的模态坐标复用问题。

已修复：资源超限改为类型化错误，不再依赖错误字符串判断。

已修复：CPU/GPU 短线段退化策略不一致问题。

已补齐：服务成功/失败响应关联 request_id，并保留结构化错误信息。

平台范围仍为 Windows x64 与 macOS Apple Silicon，不要求 Linux/WSL2 支持。

当前仍不是完整 V1 编辑器：选择、编辑、Undo/Redo、Gerber Writer、安全保存和真实业务闭环仍需继续实现。

因此下一步不应继续无限扩展 S0 技术验证，也不应立刻铺开全部 GUI。应先用一个短阶段 S0-C 冻结真实业务文件的最小兼容范围，然后正式进入 S1。

# 2. S0-C 的唯一目标

S0-C 的目标只有一个：确定“为了让冻结的 CORE10 真实业务样本最终达到 10/10 可编辑往返，需要支持哪些 Gerber 特性”，并把这些能力冻结进设计、能力矩阵和回归样本。

不在此阶段开发完整编辑器 UI、不实现脚本解释器、不新增网络服务、不重写全部渲染器。

# 3. CORE10 最小支持矩阵

| 能力 | CORE10观察 | 阶段决策 |
| --- | --- | --- |
| 标准 Flash / D03 | 大量实际使用 | 必须支持并持续回归 |
| D01 / D02 线段与移动 | 真实文件需要 | 进入 S1 必须支持 |
| G75 多象限圆弧 | 多份文件使用 | 必须支持 |
| G74 单象限圆弧 | 至少一份核心文件实际使用 | 必须支持 |
| Region | 真实文件存在 | 必须支持 |
| Aperture Macro (AM) | 多份文件实际成像依赖 | 至少支持 CORE10 实际使用的宏子集 |
| AM primitive 1 / 4 / 21 | 实际出现 | 优先实现并冻结测试样本 |
| SR | 目前观察到 1×1 恒等形式 | V1 可先只支持并规范化该形式 |
| G91 增量坐标 | 核心文件出现 | 必须做明确支持决策；若参与成像则纳入 EditableV1-Core |
| IR0 / IPPOS / OF0 / MI0 / SF1 | 旧文件出现 | 允许规范化恒等情况，但必须按规范验证后处理 |
| G54 / G71 / IN / LN | 旧格式兼容相关 | 按 CORE10 实际作用定义最小兼容策略 |
| IO / IC | 存在但语义尚未冻结 | S0-C 必须查清并形成 ADR |
| 旧 FS / 小数位格式 | 真实文件存在 | 必须覆盖目标样本 |

原则：不因为底层 parser 能识别语法，就直接宣称可安全编辑；也不因为文件里出现过某条历史命令，就未经分析地实现整个旧标准。以“是否实际影响 CORE10 成像和往返”为准。

# 4. S0-C 实施任务

## 4.1 任务 A：真实文件能力审计

对冻结 CORE10 的每个文件生成命令/光圈使用报告，区分“仅定义未引用”“实际参与成像”“恒等历史命令”“复杂特性”。

对 AM、G74/G75、G91、SR、IO/IC、旧式图像变换逐项形成结论。

每一个新增必需特性至少建立一个最小公开回归样本；私有样本只记录哈希、能力特征和验收结果，不进入公开仓库。

## 4.2 任务 B：冻结 EditableV1-Core

更新 DESIGN_V1、CAPABILITIES 和 ADR，形成一个严格的 EditableV1-Core 清单。任何未进入清单的能力仍安全拒绝，不允许静默漏画后继续编辑或保存。

ParseSupported
    ↓
SemanticSupported
    ↓
EditRoundTripSafe
    ↓
EditableV1-Core

## 4.3 任务 C：补 Windows 原生基线

在 Windows x64 原生环境完成一次最低平台门禁。此处不是最终 Windows GUI 验收，而是证明当前架构可以正常构建、运行并初始化实际 GPU 后端。

cargo fmt --all -- --check
cargo check --workspace --all-targets --locked
cargo clippy --workspace --all-targets --locked -- -D warnings
cargo test --workspace --locked
cargo build --release --locked -p editor-app

启动 editor-app
记录：Windows 版本、GPU、驱动、wgpu adapter/backend、构建 SHA、启动结果

目标：确认 Windows 原生路径可用。不能用 WSL2、交叉编译或“能生成 exe”替代实际启动。

## 4.4 任务 D：证据与变更控制

冻结 commit、Cargo.lock、Rust toolchain、源码 SHA-256。

所有新增回归测试保存原始命令输出和退出码。

设计矩阵发生变化时同步更新 ADR、CAPABILITIES 和相关验收映射。

没有真实样本或目标平台硬件时标记“阻塞”，不得用合成文件替代业务验收。

# 5. S0-C 退出条件

| 退出项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| CORE10 能力审计 | 10/10 文件完成命令、光圈和实际成像依赖分析 |
| 最小兼容矩阵 | EditableV1-Core 冻结并写入设计/能力文档 |
| 未决旧命令 | IO/IC、G91、旧 FS 等均有明确支持/规范化/拒绝结论 |
| 回归样本 | 每个新增必需能力至少有可重复测试样本或获准私有样本证据 |
| macOS 基线 | 已有 S0-B macOS/Metal 证据可追溯 |
| Windows 基线 | Windows x64 原生构建、测试、release 启动和 GPU 初始化证据齐全 |
| 架构边界 | editor-service 不依赖 GUI/GPU；平台范围仅 Windows/macOS |
| 遗留 B0 | 与 S0-C 范围相关的 B0 风险为 0；无法执行项明确阻塞 |

只有上述退出条件满足后，阶段才从 S0-C 正式切换到 S1。

# 6. S1 首个里程碑：无界面编辑闭环

S1 第一阶段不先做复杂 GUI，而是建立真正可复用的业务闭环。该闭环同时服务未来 GUI 和脚本自动化。

真实 Gerber
    ↓ document.open
语义解释 / Editor Document
    ↓ objects.query
取得稳定 ObjectId
    ↓ objects.move（第一动作）
revision 前进 + Undo 记录
    ↓ history.undo / history.redo
验证恢复与重做
    ↓ gerber.export_layer
写入新路径
    ↓ reopen / independent validation
重新解析并核对几何、曝光顺序、孔洞与未编辑对象

## 6.1 第一版只需要一个编辑动作先打通

建议先实现 objects.move，不要一开始同时做移动、旋转、镜像、复制和文字。Move 通过后再扩展其他命令。

示例：目标对象 X +5 mm、Y -3 mm。

只有目标对象几何发生预期变化。

其他对象、图层顺序、曝光顺序和局部孔洞均不变化。

Undo 恢复原结果；Redo 恢复移动结果；revision 单调递增。

导出写入新路径，默认不覆盖源文件。

重新打开输出后，几何结果与编辑模型一致；不得只以“自己的 parser 能打开”作为唯一正确性依据。

## 6.2 S1 首阶段必须存在的服务操作

| 接口 | 首阶段要求 |
| --- | --- |
| document.open | 打开受支持真实文件，返回 document_id、revision、图层和能力报告 |
| document.get / layers.list | 不依赖 GUI 查询文档和图层状态 |
| objects.query / objects.get | 根据明确物理条件取得稳定对象 ID 和几何 |
| objects.move | 以毫米为单位执行原子移动；携带 expected_revision |
| history.undo | 恢复内容但 revision 不倒退 |
| history.redo | 重新应用被撤销动作并推进 revision |
| document.validate | 导出前验证语义、数值、对象顺序和可写范围 |
| gerber.export_layer | 安全写入新路径，并返回文件哈希和导出 revision |

# 7. S1 首阶段验收标准

打开：至少 1 份 CORE10 中已纳入 EditableV1-Core 的真实文件可无窗口打开

查询：能以服务接口取得真实 LayerId/ObjectId，不依赖 UI 当前选择

移动：移动结果坐标与毫米参数精确一致，失败时不产生部分修改

事务：一次 Move = 一个 Undo 事务

Undo/Redo：内容恢复正确，revision 始终单调前进

导出：新文件写入成功；源文件 SHA-256 不变；失败不破坏目标已有文件

重开：输出文件可重新解析，并重建等价几何模型

独立核对：关键坐标/尺寸/孔洞/曝光顺序有独立几何断言或独立查看器证据

无 GUI/GPU：headless_workflow 测试仅依赖服务及核心 crate，不初始化窗口/GPU

双平台：核心服务测试在 Windows x64 和 macOS arm64 均通过

# 8. 后续阶段顺序

| 阶段 | 重点 |
| --- | --- |
| S1-A | 完整目标子集语义解释 + Writer |
| S1-B | headless_workflow：Open → Query → Move → Undo/Redo → Export → Reopen → Validate |
| S1-C | Duplicate / Delete / Rotate / Mirror |
| S2 | 真实文件 GUI：打开、图层、选择、框选 |
| S3 | GUI 编辑：拖动、复制、旋转、镜像、属性编辑 |
| S4 | 中英文矢量文字 + 完整保存闭环 |
| S5 | 生产级 Renderer：缓存、实例化、视口筛选、Dirty Update、性能优化 |
| S6 | CORE10 10/10 + Windows/macOS 完整 V1 验收 |

# 9. Renderer 的处理原则

当前 4 层/16 对象的小型 GPU 实现不要简单扩容成生产渲染器。建议保留为 Reference Renderer，用于验证 Dark/Clear、孔洞和曝光顺序；另建 Production Renderer。

Editor Scene
  ├─ Reference Renderer
  │    小样 / 慢 / 正确性基准
  │
  └─ Production Renderer
       Mesh / Aperture Cache
       Instancing
       View Culling
       Dirty Update
       有序极性合成

生产渲染器优化时，严禁为了合批随意改变原曝光顺序。小型场景应能与 Reference Renderer 做像素或覆盖语义对照。

# 10. 可直接交给 Codex 的任务文本

继续开发当前 RCam 项目。

本轮执行 S0-C：真实文件范围冻结 + Windows 原生基线。
不要自动扩张到完整 GUI、脚本解释器、HTTP/RPC、Linux/WSL2 支持或生产级大规模 Renderer。

先阅读：
- AGENTS.md
- docs/DESIGN_V1.md
- docs/AUTOMATION_API.md
- docs/S0_REVIEW.md
- 当前源码审查/阶段指导文档

任务：
1. 对冻结 CORE10 完成实际命令、光圈、AM、圆弧、Region、坐标模式和旧命令审计。
2. 明确 G74/G75、G91、AM primitive 1/4/21、SR 1x1、IO/IC、旧 FS 和恒等旧图像命令的处理策略。
3. 冻结 EditableV1-Core，并同步更新 DESIGN_V1、CAPABILITIES 和 ADR。
4. 为新增必需能力建立最小可重复回归样本；私有样本仅保存授权范围内的哈希与证据。
5. 在 Windows x64 原生环境执行 workspace 构建、测试、release 构建并实际启动 editor-app，记录 DX12/Vulkan 实际 backend、GPU/驱动和原始日志。
6. 保持 editor-service 无 GUI/GPU 依赖；不新增未实现 operation。
7. 交付 S0-C 退出清单、未完成项和阻塞项。

只有 S0-C 退出条件满足后，下一轮再进入 S1，优先实现无界面：
document.open → objects.query → objects.move → undo/redo → gerber.export_layer → reopen → independent validate。

不得把合成样本替代 CORE10 业务验收，不得将阻塞项写成通过，不得降低原验收标准。

# 11. 本阶段不做的事项

不新增 Linux/WSL2 产品支持。

不嵌入 Python/Lua/JavaScript 脚本解释器；只维护可被未来适配器调用的 ApplicationService。

不建立 HTTP/JSON-RPC 常驻服务。

不一次性制作完整 CAM350 风格 GUI。

不把当前 16 对象 Reference Renderer 单纯扩大数组限制冒充生产 Renderer。

不在 Writer 和往返校验完成前宣传“可安全编辑真实 Gerber”。

不因底层 parser 识别某条命令，就绕过 SemanticSupported / EditRoundTripSafe 门禁。

# 12. 阶段完成后的决策

S0-C 通过：正式进入 S1，不再继续扩张 S0 验证范围，开始实现 Gerber Writer 与 headless_workflow。

S0-C 阻塞：若 CORE10 出现新的关键格式能力，先补最小支持决策与回归样本；若仅缺另一平台硬件证据，则继续不依赖该证据的核心开发，但阶段状态仍明确标记阻塞。